ADDVALIS — DOSSIER DE SPÉCIFICATIONS

Neemba Caterpillar Guinée × Addvalis — Gestion de Caisse & Ordres de Mission

Spécifications Fonctionnelles et Détaillées

Déploiement Périmètre 2 — Conakry + 7 sites décentralisés

| Référence ADV-NCG-2026-SPEC-P2 | Version 1.0 | Date 07/08/2026 | Statut En cours d'exécution |
| --- | --- | --- | --- |

Fondé sur le Bon de Commande ADV-NCG-2026-002 (29/07/2026), le devis ADV-NCG-2026-001 et la spécification technique du POC (Périmètre 1). Intègre les 2 évolutions demandées par le DAF suite au pilote.

# 1. Introduction & objectifs du document

Ce dossier détaille, composant par composant, les spécifications fonctionnelles du Périmètre 2 : le déploiement complet de la plateforme de Gestion de Caisse & Ordres de Mission sur l'ensemble des sites Neemba Caterpillar Guinée.

Il s'appuie sur :

- La spécification fonctionnelle du POC (Périmètre 1) — socle déjà livré et testé sur Conakry.

- Le devis ADV-NCG-2026-001 et le Bon de Commande ADV-NCG-2026-002 — périmètre contractuel du déploiement complet.

- Les retours du DAF suite aux tests du pilote (taux de succès ≈ 90%) — 2 évolutions à intégrer.

Ce document est destiné à l'équipe de développement Addvalis pour cadrer les travaux de la Phase 2, ainsi qu'aux référents Neemba pour validation des règles métier.

# 2. Rappel du périmètre

## 2.1 Sites concernés

8 sites au total : Conakry (siège, déjà en production sur le socle pilote) et 7 sites décentralisés — Sangarédi, Boké, Siguiri (×2 : Local et SAG), CORICA, Atelier, Kouroussa, Mandiana.

## 2.2 Composants fonctionnels

| Code | Composant | Statut socle pilote |
| --- | --- | --- |
| C1 | Formulaire Smart Bon de Caisse & Ordre de Mission | Livré (Conakry) — à généraliser |
| C2 | Workflow de Validation 4 Niveaux | Livré (Conakry) — à généraliser |
| C3 | Bons Provisoires & Régularisation | Non couvert par le pilote — à développer |
| C4 | Rapport Journalier & PV Arrêté de Caisse | Livré (Conakry, mono-site) — à étendre au multi-site |
| C5 | Archivage IA Centralisé | Livré (Conakry) — à renforcer multi-site |
| C6 | Administration, Déploiement & Formation | Non couvert par le pilote — à développer |

## 2.3 Hors périmètre

Explicitement exclus du Bon de Commande (relèvent du Périmètre 3, non engagé) : intégration ERP Infor IE, déduplication Salesforce des ODM C1, dashboard prédictif de trésorerie.

# 3. Référentiels & règles métier transverses

## 3.1 Plafonds de caisse par site — ⚠ en attente d'arbitrage DAF

Deux versions de la procédure de gestion de caisse coexistent à ce jour. Le paramétrage définitif des plafonds ne peut être finalisé avant arbitrage du DAF. Les deux versions connues sont indiquées ci-dessous à titre de référence :

| Site | Version Nov. 2025 | Version alternative | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Conakry | 20 000 000 GNF | 30 000 000 GNF | +10M GNF |
| Sangarédi | 15 000 000 GNF | 10 000 000 GNF | −5M GNF |
| Boké / CORICA / Siguiri / Atelier / Kouroussa / Mandiana | 4 000 000 GNF | Pas de plafond défini | Risque — à clarifier |

Action bloquante : le paramétrage des plafonds par site dans C1/C2 ne démarre qu'après réception de la version officielle arbitrée par le DAF.

## 3.2 Référentiels attendus de Neemba

- Codes analytiques — liste complète avec intitulés et business units associées.

- Liste des sites actifs et des utilisateurs (nom, rôle, rattachement hiérarchique, coordonnées).

- Seuils de validation par caisse et par destination.

- Format cible pour l'export Excel du rapport de caisse.

## 3.3 Barèmes ODM (Ordres de Mission)

| Catégorie | Description | Barème |
| --- | --- | --- |
| C1 | Personnel quasi-permanent sur site (~15-20 pers.), décaissements bimensuels | 125 000 GNF/jour (indemnité journalière) |
| C2 | Missions ponctuelles multi-jours | 500 000 GNF/nuit (hébergement) |
| Frais OM | Retrait Orange Money, toutes catégories | 1% du montant total |

## 3.4 SLA cibles du workflow de validation (architecture cible Périmètre 2)

Ces SLA correspondent à l'architecture cible validée pour le déploiement complet — à distinguer des paramètres provisoires plus serrés utilisés lors de la démonstration du POC.

| Niveau | Acteur | SLA cible |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chef de Service | 4h |
| 2 | Contrôle de Gestion (CDG) | 24h |
| 3 | DAF / Chef Comptable | 8h |
| 4 | Directeur Pays (si montant ≥ seuil) | 24h |

# 4. Spécifications fonctionnelles par composant

## 4.1 — C1 : Formulaire Smart Bon de Caisse & Ordre de Mission

### Périmètre déjà livré (pilote)

- Saisie mobile-first : type de bon (BD/BP), site, service, code analytique, bénéficiaire, motif, montant en chiffres et en lettres.

- OCR carburant : extraction automatique montant HT, date, immatriculation, quantité — couverture ≥ 90% des justificatifs carburant.

- Contrôle de complétude de la liasse à la soumission (DA + justificatif + facture/proforma + ODM si applicable) — blocage si pièce manquante.

- Contrôle qualité des scans : alerte et blocage si résolution < 300 dpi.

- Calcul automatique des indemnités ODM et génération de la référence Orange Money.

- Numérotation automatique unique (format BC-AAAA-NNNN).

### À généraliser pour le Périmètre 2

- Extension du formulaire aux 7 sites décentralisés — liste de sites, plafonds et codes analytiques paramétrés par site (cf. 3.1).

- Vérification du plafond de retrait en temps réel selon le site sélectionné.

### Évolution demandée — Délégation d'initiation de BC en cas d'absence

Demande du DAF : « Permettre à la personne qui initie un BC de faire une délégation en cas d'absence ».

| Règle | Détail |
| --- | --- |
| Désignation du back-up | Le Demandeur désigne un back-up habilité à initier un BC en son nom, pour une période et un périmètre définis. |
| Validation de la désignation | Formalisée par le Demandeur, avec information automatique du Chef de Service. |
| Traçabilité | Le BC initié via délégation conserve l'auteur réel (back-up) et le titulaire délégué — même logique d'audit trail que pour les valideurs (cf. C2). |
| Notification | Notification automatique au Chef de Service lorsqu'un BC est initié via une délégation active. |
| Fin de délégation | Expiration automatique à la date de fin définie — retour à l'état standard sans action manuelle. |

## 4.2 — C2 : Workflow de Validation 4 Niveaux

### Périmètre déjà livré (pilote)

- Circuit configuré : Demandeur → Responsable de Service → CDG → DAF/Chef Comptable → Directeur Pays (si montant ≥ seuil).

- Gestion des délégations de signature pour les valideurs (back-up formalisé, période et périmètre définis, notification automatique au caissier).

- Relances automatiques multicanales (email, SMS, WhatsApp) si SLA dépassé, avec escalade au niveau N+1.

- Rejet structuré avec motif obligatoire (liste déroulante) et notification sous 2h.

- Tableau de bord de validation en temps réel, audit trail complet.

### À généraliser pour le Périmètre 2

- Paramétrage des valideurs par site (Chef de Service, CDG local si applicable) pour les 7 sites décentralisés.

- Passage aux SLA cibles de l'architecture validée (cf. 3.4) : Chef de Service 4h, CDG 24h, DAF 8h, DP 24h.

Rappel : la logique de délégation pour l'initiateur (évolution DAF, cf. 4.1) s'appuie sur le même moteur de délégation que celui déjà en place pour les valideurs — extension du modèle existant, pas de nouveau moteur.

## 4.3 — C3 : Bons Provisoires & Régularisation

Composant non couvert par le pilote — développement complet pour le Périmètre 2.

- Comptabilisation des bons provisoires (BP) sur compte dédié, avec suivi automatisé du statut de régularisation.

- Alertes de régularisation automatiques à J+2 (cas hors mission) et J+3 (retour de mission).

- Escalade RH automatique en cas de dépassement du délai de régularisation (retenue salariale à initier).

- Formulaire numérique d'avance à justifier : pré-remplissage depuis le BP d'origine, calcul automatique du montant justifié, du retour caisse et du trop-justifié.

- Relance hebdomadaire (vendredi) au bénéficiaire, responsable de département, CDG et DAF pour tout BP non régularisé.

## 4.4 — C4 : Rapport Journalier & PV Arrêté de Caisse

### Périmètre déjà livré (pilote — Conakry uniquement)

- Consolidation automatique des flux entrants/sortants de la journée (solde ouverture, entrées, sorties, solde clôture).

- Génération automatique du rapport (Excel + PDF), diffusion avant 8h00 (DAF, Chef Comptable, Trésorière).

- Détail par opération : référence, bénéficiaire, montant, mode de paiement (Espèces/Orange Money).

### À étendre pour le Périmètre 2

- Consolidation multi-sites : rapport par site + rapport consolidé sur les 8 caisses.

- Billetage automatique (répartition par coupure : 20 000 / 10 000 / 5 000 / 2 000 / 1 000 / 500 / 100 / 50 GNF).

- Alertes de réapprovisionnement préventif dès franchissement d'un seuil paramétrable par site (ex. Conakry 50M, Sangarédi 20M, Boké 5M — à confirmer selon arbitrage DAF).

- Réconciliation : comparaison solde physique déclaré par le caissier vs solde comptable calculé, alerte sur tout écart.

### Évolution demandée — Distinction des soldes caisse OM et caisse Espèces

Demande du DAF : « Faire apparaître distinctement le solde caisse OM et solde caisse ESPÈCE ».

| Règle | Détail |
| --- | --- |
| Double solde | Le calcul du solde de caisse est scindé en deux soldes indépendants : solde Espèces (ouverture/clôture) et solde Orange Money (ouverture/clôture). |
| Base de calcul | Chaque opération est déjà qualifiée par mode de paiement (Espèces/OM) — le calcul du solde doit simplement être ventilé par mode plutôt que consolidé. |
| Affichage | Les deux soldes apparaissent distinctement dans le rapport journalier (Excel + PDF), avec un total consolidé donné à titre indicatif. |
| Réconciliation | La réconciliation solde physique / solde comptable (cf. ci-dessus) doit également être ventilée par mode de paiement. |
| Impact sur les alertes | Les alertes de seuil minimum et de réapprovisionnement préventif (cf. ci-dessus) doivent être calculées séparément pour chaque solde. |

## 4.5 — C5 : Archivage IA Centralisé

### Périmètre déjà livré (pilote)

- Classification automatique des documents par type (BC, ODM, factures, justificatifs carburant, rapports journaliers).

- Indexation full-text : recherche par numéro BC, bénéficiaire, montant, date.

- Lien traçable entre le bon de caisse, l'ODM associé et les justificatifs correspondants.

- Rétention 5 ans, conforme à la procédure de gestion de caisse Neemba.

### À renforcer pour le Périmètre 2

- Extension de l'indexation au critère « site » pour permettre une recherche multi-sites.

- Vérification de la performance de recherche à l'échelle du volume des 8 sites (dimensionnement à valider en recette).

## 4.6 — C6 : Administration, Déploiement & Formation

Composant non couvert par le pilote — développement complet pour le Périmètre 2.

- Module d'administration : gestion des utilisateurs, des rôles, des signataires habilités, des seuils et plafonds par site — interface dédiée DAF.

- Déploiement du site principal (Conakry) : installation, paramétrage des règles métier réelles Neemba, formation des profils clés.

- Déploiement des 7 sites décentralisés : Sangarédi, Boké, Siguiri (Local/SAG), CORICA, Atelier, Kouroussa, Mandiana — formation des caissiers distants.

- Recette et tests d'acceptation (UAT) sur 30 bons réels, avec rapport de recette signé conjointement Addvalis et Neemba.

- Manuel utilisateur par profil (Demandeur, CDG, DAF, Caissier) et documentation technique (architecture, API, schéma BDD).

# 5. Exigences non fonctionnelles

- Hébergement : infrastructure fournie par Neemba — spécifications techniques fournies par Addvalis.

- Sécurité : authentification SSO + MFA, journal d'audit (audit log) sur l'ensemble des actions de validation et d'administration.

- Canaux de notification : email, SMS, WhatsApp — configuration messagerie/SMS à valider avec l'IT Neemba.

- Connectivité sites distants : à évaluer par site (cf. registre des risques, R4) — un mode de synchronisation différée pourrait être nécessaire pour les sites les moins connectés.

- Propriété intellectuelle : méthodes, prompts IA et code source restent propriété exclusive d'Addvalis, non transférables (cf. BC ADV-NCG-2026-002).

# 6. Annexes

## 6.1 Matrice des notifications automatiques (héritée du socle C2, applicable à tous les sites)

| Déclencheur | Destinataires | Canal | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| Soumission BC | Valideur N+1 | Email + SMS | Immédiat |
| SLA dépassé (1×) | Valideur courant | Email + WhatsApp | SLA +0h |
| SLA dépassé (2×) | Valideur + N+1 | Email + SMS | Escalade sous 2h |
| Rejet | Demandeur + chaîne | Email + SMS | Immédiat |
| BP non régularisé (hebdo.) | Bénéficiaire, Resp., CDG, DAF | Email | Chaque vendredi |
| BP délai dépassé | RH + DAF | Email | J+3 / J+4 |

## 6.2 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| BC | Bon de Caisse |
| BD / BP | Bon Définitif (montant connu) / Bon Provisoire (à régulariser) |
| ODM | Ordre de Mission |
| CDG | Contrôle de Gestion |
| DAF | Directeur Administratif et Financier |
| DP | Directeur Pays |
| OM | Orange Money |
| UAT | User Acceptance Testing — recette utilisateurs |

Document interne — Addvalis © 2026